**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

**Ханты-Мансийский район**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОГОМ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 20.02.2017 № 5-р**

**д.Согом**

О мероприятиях по предупреждению

и ликвидации негативных

последствий, связанных с ледоходом

и половодьем в весенне-летний период

2017 года

В целях защиты населения и территории сельского поселения Согом от чрезвычайных ситуаций природного характера в весенне-летний период 2017 года:

1. Утвердить план мероприятий администрации сельского поселения Согом по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2016 года (приложение 1).

2. Возложить выполнение задач по организации и контролю за осуществлением мероприятий по защите населенного пункта от весеннего паводка и наводнения на ведущего специалиста администрации сельского поселения Согом Петрову Татьяну Ивановну.

3. Создать оперативную группу по организации планирования и контроля за паводковой обстановкой при КЧС и ОПБ для координации деятельности организаций по выполнению противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Согом (далее – оперативная группа) и утвердить ее состав (приложение 2).

4. До 4 апреля 2016 года провести заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком 2016 года.

4.1. Создать противопаводковую комиссию сельского поселения Согом.

4.2. Разработать планы основных мероприятий по защите населения и территории поселения от весеннего паводка и наводнения.

4.3. Своевременно информировать население о складывающейся обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения.

4.4. Обеспечить своевременное и качественное осуществление первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых, промышленных, хозяйственных и других объектов, расположенных в зонах возможного затопления.

4.5. Осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным выполнением предприятиями, организациями и учреждениями сельских поселений основных противопаводковых мероприятий.

4.6. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района по тел. 33-04-01; 33-66-87.

5. Обнародовать распоряжение в общедоступном месте.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения Согом О.А.Князева

Приложение 1

к распоряжению администрации

сп Согом

от 20.02.2017 № 5-р

план

мероприятий сельского поселения Согом по предупреждению

и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Соисполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Организовать обследование дамб обвалования, земляных валов и других защитных сооружений на предмет готовности к возможному наводнению | до 1 июня | Глава сп Согом | ведущий специалист  администрации сельского поселения Согом Петрова Татьяна Ивановна |
| 3 | Информирование населения о складывающейся ситуации, приемах и способах защиты при ледоходе  и в условиях наводнения | май – июнь | Глава сп Согом | ведущий специалист  администрации сельского поселения Согом Петрова Татьяна Ивановна |
| 4 | Создать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и имуществом, установить круглосуточное дежурство | до 25 апреля | Глава сп Согом | ведущий специалист  администрации сельского поселения Согом Петрова Татьяна Ивановна |
| 5 | Привести в рабочее состояние вертолетные площадки | до 30 апреля | Глава сп Согом | ведущий специалист  администрации сельского поселения Согом Петрова Татьяна Ивановна |
| 6 | Вывести из зон возможного затопления ГСМ, строительные материалы и другое ценное имущество в безопасные места  (по мере необходимости) | по мере необхо-димости |  | ведущий специалист  администрации сельского поселения Согом Петрова Татьяна Ивановна |
| 7 | Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения  из зон затопления, создать запасы продуктов, медикаментов, теплой одежды (по мере необходимости) | по мере необхо-димости | Глава сп Согом | главы сельских поселений;  комитет по образованию;  главный врач БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная поликлиника»  (по согласованию) |
| 8 | Подготовить в местах размещения эвакуируемого населения медицинские пункты для оказания помощи пострадавшим (по мере необходимости) | до 30 апреля | Глава сп Согом | ведущий специалист  администрации сельского поселения Согом Петрова Татьяна Ивановна |
| 9 | Создать запасы мешкотары, топлива  для резервных электростанций | до 30 апреля | Глава сп Согом | ведущий специалист  администрации сельского поселения Согом Петрова Татьяна Ивановна |
| 10 | Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администрации района и ответственных лиц в населенных пунктах, находящихся в зонах возможного затопления | в период ледохода  и подъема воды | Глава сп Согом | ведущий специалист  администрации сельского поселения Согом Петрова Татьяна Ивановна |
| 11 | Обеспечить контроль за подъемом воды, ведение графика колебаний уровней воды | апрель – июль | Глава сп Согом | ведущий специалист  администрации сельского поселения Согом Петрова Татьяна Ивановна |
| 12 | Организовать подготовку АСФ, транспортных и других спасательных средств для возможной эвакуации населения и вывоза домашних животных (по мере необходимости) | до 15 мая | Глава сп Согом | ведущий специалист  администрации сельского поселения Согом Петрова Татьяна Ивановна |
| 13 | Определить возможные места (участки) эвакуации животных, попадающих  в зону затопления | до 15 мая | Глава сп Согом | ведущий специалист  администрации сельского поселения Согом Петрова Татьяна Ивановна |
| 14 | Сбор и обобщение информации для доклада главе администрации района и председателю КЧСиОПБ; подготовка донесений в Главное управление МЧС России по ХМАО – Югре | апрель – август | Глава сп Согом | ведущий специалист  администрации сельского поселения Согом Петрова Татьяна Ивановна |

Приложение 2

к распоряжению администрации

сп Согом

от 20.02.2017 № 5-р

Состав

оперативной группы по организации планирования и контроля

за паводковой обстановкой при комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации сельского поселения Согом

|  |  |
| --- | --- |
| Князева О.А. | – Глава сп Согом |
| Члены оперативной группы: | |
| Петрова Т.И. | – ведущий специалист ГО и ЧС |
| Винокуров О.А. | – работник ВУР |
| Сальникова Т.В. | – директор МКУК СДК и Д |
| Горбунов А.Г. | – начальник пожарной команды сп Согом |