Приложение 1

к распоряжению администрации

сельского поселения Согом

от 27.03.2020 № 14-р

Состав

противопаводковой комиссии

на территории сельского поселения Согом

|  |  |
| --- | --- |
| Полуянов Григорий Владимирович | – глава сельского поселения Согом председатель комиссии. |
| Члены комиссии:: |
| Петрова Татьяна Ивановна | – ведущего специалиста по ГЗ и ЖО администрации сельского поселения Согом |
| Гилева Зоя Аркадьевна | – делопроизводитель администрации сельского поселения Согом |

Приложение 2

к распоряжению администрации

сельского поселения Согом

от 27.03.2020 № 14-р

план

мероприятий сельского поселения Согом по предупреждению

и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Информировать население о складывающейся ситуации, приемах и способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения | апрель – июль | Глава сельского поселения Согом;ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 2. | Организовать дворовые обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при затоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения | до 20 мая  | Глава сельского поселения Согом;ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 3. | Организовать расчистку водоотводящих канав, кюветов, водосливных труб в зонах возможного подтопления (затопления) | до 20 мая | Глава сельского поселения Согом;ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом  |
| 4. | Провести проверку работоспособности муниципальной системы оповещения сельского поселения Согом | с 1 по 10 апреля | Глава сельского поселения Согом;ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 5. | Создать аварийную бригаду, обеспечить ее необходимой техникой и имуществом | до 24 апреля | Глава сельского поселения Согом;ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 6. | Привести в рабочее состояние вертолетную площадку | до 30 апреля | специалист ВУР |
| 7. | Вывести из зон возможного затопления ГСМ, строительные материалы и другое ценное имущество в безопасные места (по мере необходимости) | до начала паводка | Глава сельского поселения Согом; |
| 8. | Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администрации сельского поселения Согом и ответственных лиц в д. Согом, находящихся в зонах возможного затопления(по мере необходимости) | в период ледоходаи подъема воды | Глава сельского поселения Согом;ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 9. | Организовать подготовку аварийной бригады, транспортных и других спасательных средств для возможной эвакуации населения и вывоза домашних животных (по мере необходимости) | до 20 мая | Глава сельского поселения Согом;ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом |
| 10. | Определить возможные места (участки) эвакуации животных, попадающих в зону затопления | до 20 мая | Глава сельского поселения Согом;ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом |